## Scrum sprint

**Sprint 1 14 dage.**

UC: #2.1 Opret kundeprofil

Produkt backlog:

**-** Skærmbilleder til forsiden, opret kundeprofil, kundeoplysninger på hjemmesiden.

**-** Skærmbilleder til forsiden, opret kundeprofil, kundeoplysninger i vores salgssystem.

- Der skal også laves et log in for kunden.

- Der skal oprettes en database med en kundetabel, hvor kundeprofilen bliver gemt når den bliver oprettet og vores log in henter oplysninger fra. 8

**Sprint 2 14 dage**

UC: # 3.1 Opret ordre (kunde)

Produkt backlog:

- Skærmbilleder til ordresiden, indkøbskurv og betalingssiden på hjemmesiden.

- Lave koden til at lægge en vare i indkøbskurven og sende den videre til betaling.

- En ordre skal tilknyttes en kunde.

Da vi ikke har oprettet nogen nye vare endnu vil der blive lavet nogle fiktive vare.

**Sprint 3 14 dage.**

UC: # 3.1 Opret ordre (kunde)

Produkt backlog:

- Vi skal lave kode til opret ordre.

- Vi skal lave kode til betaling af vare.

- Der skal laves en tabel i databasen til ordre som skal tilknyttes kundetabellen.

**Sprint 4 14 dage.**

UC: #5.1 Opret varegruppe

Produkt backlog:

- Der skal laves skærmbilleder til hver varegruppe på hjemmesiden.

- Der skal laves skærmbilleder til vores salgssystem med varegrupper.

- Der skal oprettes en tabel til varegrupper i databasen.

- Vi skal kode så det er muligt at oprette en varegruppe for salgschefen.

- Opdatering af designklassediagram

UC: #5.2 Søg og udskriv varegruppe

Produkt backlog:

- Vi skal kode så det er mulig at søge efter varegruppe ud fra id eller navn.

- Den søgte varegruppe skal også være muligt at udskrive.

UC: #5.3 Opdatere varegruppe

Produkt backlog:

- Der skal kodes til Opdatere varegruppe.

UC: #5.4 Slet varegruppe

Produkt backlog:

- Der skal kodes til at kunne slette en varegruppe og den skal tjekke på om varegruppen er tom inden det kan ske.

**Sprint 5 14 dage.**

UC: #4.1 Opret vare

Produkt backlog:

- Der skal laves skærmbilleder til hver vare på hjemmesiden.

- Der skal laves skærmbilleder til vores salgssystem med vare.

- Der skal laves en tabel i databasen til vare som skal tilknyttes varegrupper.

- Det skal være muligt for salgschefen at oprette en ny vare som kommer op på hjemmesiden og bliver gemt i databasen.

- Hvis en vare når et minimums antal, skal systemet sende en mail til salgschefen.

UC: #4.2 Søg vare

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt at søge en vare ud fra id, navn og leverandør.

UC: #4.3 Opdatere vare

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt at opdatere en vare.

UC: #4.4 Slet vare

Produkt backlog:

**-** Der skal kodes så det er muligt at slette en vare.

**Sprint 6 14 dage.**

UC: # 7.1 Opret ordre (medarbejder)

Produkt backlog:

- Skærmbilleder til ordresiden og betalingssiden i vores salgssystem.

- Det skal kodes så det er muligt, at oprette en ordre for en medarbejder.

UC:#3.2 Søg ordre(kunde)

Produkt backlog:

- Der skal kodes så kunden kan finde en ordre på hjemmesiden ved at søge ud fra .........

UC: #7.2 Søg ordre(medarbejder)

Produkt backlog:

- Der skal kodes så medarbejderen i salgssystemet kan finde en ordre ved at søge ud fra .........

UC: #3.3 Opdatere ordre(kunde)

Produkt backlog:

- Der skal kodes så kunde kan opdatere en ordre, hvis denne ordre ikke er afsendt endnu.

- Der skal kodes så hjemmesiden kan beregne for kundens ordre, hvis kundens opdatering koster mere eller mindre.

**Sprint 7 14 dage.**

UC: #7.3 Opdatere ordre(medarbejder)

Produkt backlog:

- Opdatering af designklassediagram.

- Der skal kodes så en medarbejder kan opdatere en ordre, hvis denne ordre ikke er sendt af sted endnu.

UC:#3.4 Slet ordre(kunde)

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt for en kunde at slette ordren på hjemmesiden, hvis den ikke er sendt af sted endnu.

UC:#7.4 Slet ordre(medarbejder)

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt for en medarbejder at slette ordren i salgssystemet, hvis den ikke er sendt af sted endnu.

UC: #1 Søg på hjemmesiden

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt at søge efter vare på hjemmesiden ved hjælp af id, navn og leverandør.

**Sprint 8 14 dage.**

UC: #2.2 Søg kundeprofil

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt at finde en kundeprofil ud fra id, navn og email.

UC: #2.3 Opdatere kundeprofil

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt på hjemmesiden for kunden at opdatere oplysninger.

UC: #2.4. Slet kundeprofil

Produkt backlog:

- Der skal kodes så kunden kan slette sin profil.

UC: #8.1 Opret medarbejder

Produkt backlog:

- Der skal laves skærmbilleder for medarbejder i salgssystemet.

- Der skal kodes så slagschefen kan oprette en medarbejder.

- Der skal laves en medarbejder tabel i databasen som skal tilknyttes .......

UC: #8.2 Søg medarbejder

Produkt backlog:

- Der skal kodes så salgschefen kan finde en medarbejder ud for id eller navn.

UC: #8.3 Opdatere medarbejder

Produkt backlog:

- Der skal kodes så salgschefen kan opdatere en medarbejder.

UC: #8.4 Slet medarbejder

Produkt backlog:

- Der skal kodes så salgschefen kan slette en medarbejder.

**Sprint 9 14 dage.**

UC: #6.1 Opret kundeprofil (medarbejder)

Produkt backlog:

- Der skal laves skærmbilleder for kundeprofil i salgssystemet.

- Der skal kodes så en medarbejder kan oprette en kunde i salgssystemet.

UC: #6.2 Søg kundeprofil (medarbejder)

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt at finde en kundeprofil ud fra id, navn og email.

UC: #6.3 Opdatere kundeprofil(medarbejder)

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt i salgssystemet for kunden at opdatere oplysninger.

UC: #6.4 Slet kundeprofil(medarbejder)

Produkt backlog:

Der skal kodes så en medarbejder kan slette en kundeprofil.

**Sprint 10 14 dage.**

UC: #9.1 Opret leverandør

Produkt backlog:

- Der skal laves skærmbilleder for leverandør i salgssystemet.

- Der skal laves en leverandør tabel i databasen som er tilknyttet vare.

- Der skal kodes så det er muligt for salgschefen at oprette en leverandør.

UC: #9.2 Søg leverandør

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt for salgschefen at finde en leverandør ud fra id eller navn.

UC: #9.3 Opdatere leverandør

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt for salgschefen at opdatere en leverandør.

UC: #9.4 Slet leverandør

Produkt backlog:

- Der skal kodes så det er muligt for salgschefen at slette en leverandør.