Scrum sprint

**Sprint 1 14 dage.**

Forberedelse 14 dage.

Så der skal oprettes en database, som skal indeholde en tabel der hedder kundeprofil.

Der skal også laves design skærmbilleder til vores webshop(Skabeloner) og salgsmodul af vores ERP - system(Skabeloner).

**Sprint 2 14 dage.**

Forberedelse 5 dage.

Vi skal lave designet til forsiden og CRUD kundeprofil på webshoppen.

Dertil skal der også laves en log in på vores hjemmeside. Så en oprettet bruger kan være logget ind.

UC: #2.1 Opret kundeprofil 2 dage.

UC: #2.2 Søg kundeprofil 1 dag.

UC: #2.3 Opdatere kundeprofil 1 dag.

UC: #2.4. Slet kundeprofil ½ dag

**Sprint 3 14 dage.**

Forberedelse 3 dage.

Der skal lave skærmbilleder til vores system med forside og CRUD medarbejder.

Der skal også tilføjes en tabel i databasen som hedder medarbejder.

UC: #8.1 Opret medarbejder 5 dage.

UC: #8.2 Søg medarbejder 1 dag.

UC: #8.3 Opdatere medarbejder 1 dag,

UC: #8.4 Slet medarbejder 1 dag.

**Sprint 4 14 dage.**

Forberedelse 2 dage.

Der skal laves skærmbilleder til CRUD profil i vores system.

UC: #6.1 Opret kundeprofil(medarbejder )½ dag.

UC: #6.2 Søg kundeprofil (medarbejder) ½ dag.

UC: #6.3 Opdatere kundeprofil("") ½ dag.

UC: #6.4 Slet kundeprofil (medarbejder) ½ dag.

Forberedelse 2 dage.

Der skal laves skærmbilleder til CRUD leverandør og der skal oprettes en tabel med leverandør i vores database.

UC: #9.1 Opret leverandør 1 dag.

UC: #9.2 Søg leverandør 1 dag.

UC: #9.3 Opdatere leverandør 1 dag.

UC: #9.4 Slet leverandør 1 dag.

**Sprint 5 14 dage.**

Forberedelse 5 dage.

Der skal laves skærmbilleder til CRUD varegruppe på webshoppen og i vores system.

Så skal der laves tabeller til hver varegruppe i databasen.

UC: #5.1 Opret varegruppe 1 dag.

UC: #5.2 Søg og udskriv varegruppe 2 dage.

UC: #5.3 Opdatere varegruppe 1 dag.

UC: #5.4 Slet varegruppe 2 dage.

**Sprint 6 14 dage.**

Forberedelse 9 dage.

Der skal laves skærmbilleder til CRUD vare inde i hver varegruppe på webshoppen og systemet.

Der skal laves en tabel i vores database med varer.

Så skal der også laves, at hvis en vare kommer under et antal skal der sendes en mail til salgschefen.

UC: #4.1 Opret vare 2 dage.

UC: #4.2 Søg vare 1 dag.

UC: #4.3 Opdatere vare 1 dag.

UC: #4.4 Slet vare 1 dag.

**Sprint 7 14 dage.**

**Forberedelse 14 dage.**

Der skal laves skærmbilleder til CRUD ordre i webshoppen og systemet.

Der skal laves tabel til databasen.

Der skal laves at man kan tilføje en vare til indkøbskurven og gå videre til betalingssiden.

**Sprint 8 14 dage**

UC: # 3.1 Opret ordre (kunde) 10 dage.

**Sprint 9 14 dage.**

UC: # 3.1 Opret ordre (kunde) 10 dage.

**Sprint 10 14 dage.**

UC: # 7.1 Opret ordre (medarbejder) 2 dage.

UC:#3.2 Søg ordre(kunde) 2 dage.

UC: #7.2 Søg ordre(medarbejder) 1 dag.

UC: #3.3 Opdatere ordre(kunde) 10 dage.

**Sprint 11 14 dage.**

UC: #7.3 Opdatere ordre(medarbejder) 2 dage.

UC:#3.4 Slet ordre(kunde) 5 dage.

UC:#7.4 Slet ordre(medarbejder) 2 dage.

UC: #1 Søg på hjemmesiden 4 dage.